Załącznik nr 4 – wzór umowy

UMOWA Nr        /08

Na realizację zadania  pn. Remont drogi gminnej w miejscowości Wydrzyn.

zawarta w dniu 2008 r.  w  miejscowości Czarnożyły

pomiędzy:

Gminą Czarnożyły, 98-310 Czarnożyły zwanym dalej "Zamawiającym" i reprezentowanym przez:                Tomasza Luboińskiego   -  Wójta Gminy Czarnożyły,

a firmą:

zwanym dalej “Wykonawcą” i reprezentowanym

przez :

została zawarta umowa w oparciu o przeprowadzone postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego – art. 39 ustawy  Prawo zamówień publicznych, następującej treści.

§ 1.

Definicje

Użyte w treści umowy pojęcia i określenia należy rozumieć:

1.	Przedmiot umowy - zakres rzeczowy zamówienia określony w dokumentacji projektowej stanowiącej  integralną część niniejszej umowy.

2.	Dokumentacja robót - projekty budowlane, rysunki,  specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysy, harmonogramy, oraz inne dokumenty ustalające szczegółowy zakres robót budowlanych na podstawie, których realizowany jest przedmiot umowy.

3.	Front robót - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z zapleczem na materiały i urządzenia Wykonawcy.

4.	Harmonogram - projekt organizacji wykonania robót określony przez poszczególne etapy.

5.	Odbiór częściowy - protokolarne przekazanie zgodnego z harmonogramem ustalonego w dokumentacji etapu robót, który to protokół zawiera ocenę wykonania robót.

6.	Odbiór końcowy - protokolarne, z udziałem stron umowy przekazanie przedmiotu umowy bez zastrzeżeń w stanie gotowym do eksploatacji użytkowania po pozytywnym zakończeniu odbiorów częściowych.

7.	Wada - cecha zmniejszająca wartość wykonanych robót ze względu na cel oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacją Zamawiającego lub obowiązującymi w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robót, wiedzą techniczną, normami, lub innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa.

8.	Gwarancja, gwarancja jakości - dokumenty gwarancyjne na wbudowane urządzenia i materiały oraz dokument gwarancyjny odrębnie wystawiony przez Wykonawcę na wykonany przedmiot umowy określający zakres i terminy oraz uprawnienia określone przez gwaranta, co do rzeczy sprzedanej.

9.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - zabezpieczenie wniesione w ustalonej formie (pieniądz, poręczenia) na zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy.

10.Siła wyższa - przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i

niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie Umowy na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności.

§ 2.

Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na wykonaniu zamówienia pn.” Remont drogi gminnej w miejscowości Wydrzyn” .

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załączona do niniejszej umowy dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania odbioru robót budowlanych ( w części zawierającej zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące wymagania w zakresie właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót).

3 . Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na

ustalonych niniejszą umową warunkach.

4.  W przypadku, gdy przedmiot zamówienia realizowany jest przy pomocy podwykonawców

Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty przez nich

wykonane.

§ 3.

Obowiązki Stron

1.Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - protokolarnie przekazanie frontu robót – placu budowy,

  - udostępnienie pomieszczeń / miejsca na składowanie materiałów Wykonawcy,

  - przekazanie kompletu dokumentacji na dzień przekazania frontu robót                  ( dokumentacja projektowa, pozwolenie na budowę ( zgłoszenie robót )  wraz z Dziennikiem budowy),

  - zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego przez cały czas realizacji przedmiotu umowy określonego w § 2 umowy,

  - dokonywanie i potwierdzenie zapisów w Dzienniku budowy prowadzonym przez Wykonawcę,

  - dokonanie odbioru wykonywanych prac na zasadach określonych w § 6 niniejszej

umowy

  - zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone

w pomieszczeniu / miejscu składowania oraz na terenie wykonywanych robót

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:

  - przyjęcie frontu robót,

  - zagospodarowanie pomieszczenia / miejsca składowania na własny koszt oraz

zapłata na rzecz Zamawiającego kosztów zużycia wody i energii w okresie

realizacji robót w wysokości zryczałtowanej,

2.3 utrzymanie porządku, ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy,

2.4 przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP, a w szczególności ppoż. w

trakcie wykonywania robót .

2.5 prowadzenie Dziennika  budowy i udostępnianie go zamawiającemu celem

dokonania wpisów i potwierdzeń.

2.6 wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, z

harmonogramem organizacji i wykonania robót, warunkami technicznymi, Polskimi

Normami, zasadami wiedzy technicznej,

2.7 stosowanie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenia do

stosowania w budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną oraz

wykonanego przedmiotu umowy

2.8 opracowanie projektu organizacji robót budowlano-montażowych

2.9 współpraca ze służbami zamawiającego

2.10 przygotowanie obiektów i wymaganych dokumentów do dokonania odbioru przez

zamawiającego

2.11 zgłaszanie obiektów i robót do odbioru.

2.12 zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami

2.13 zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych

2.14 likwidacja placu budowy i zaplecza własnego wykonawcy bezzwłocznie po

zakończeniu prac, lecz nie później niż 30 dni od daty dokonania odbioru

końcowego.

§ 4.

Oświadczenia i zapewnienia Wykonawcy

1.Wykonawca, po zapoznaniu się z sytuacją faktyczną, w tym w szczególności ze stanem

technicznym, dokumentacją techniczną, i warunkami lokalnymi, zapewnia, że posiada

niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje, doświadczenie, możliwości i uprawnienia

konieczne dla prawidłowego wykonania umowy i będzie w stanie należycie wykonać

roboty budowlane na warunkach określonych w umowie.

§ 5.

Termin realizacji Umowy

1.Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony w § 2 umowy w terminie do dnia.

1.1 rozpoczęcie ustala się od dnia 2008 r.

2.Przez zakończenie przedmiotu umowy rozumie się dokonanie odbioru końcowego,

przekazanie Zamawiającemu wszystkich znajdujących się w posiadaniu Wykonawcy

dokumentów, określonych co do rodzaju w § 6 niniejszej umowy.

§ 6.

Odbiór robót

1.Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót budowlanych i wykończeniowych po

wykonaniu przedmiotu umowy. Odbiorom częściowym podlegają roboty zanikowe,

ulegające zakryciu lub elementy robót według uzgodnień na budowie albo zakończone

etapy robót.

2.W odbiorach uczestniczą: przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawca (kierownik budowy) oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.

3.Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności przekazanie:

  - dziennika budowy,

  - dokumentacji powykonawczej,

  - protokołów technicznych, częściowych i międzyoperacyjnych,

  - protokołów badań,

  - gwarancji,

  - instrukcji obsługi,

  - aprobat technicznych,

  - atestów i certyfikatów jakości,

  - deklaracji zgodności z PN,

  - dokumentacji technicznej z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonania  przedmiotu umowy, jeżeli miały miejsce,

  - pozostałych dotyczących przedmiotu umowy.

4.Odbiór końcowy robót zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w ciągu 7 dni od

dnia zawiadomienia go przez Wykonawcę o gotowości do odbioru.

5.O osiągnięciu gotowości odbioru Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić

Zamawiającego oraz wpisem do dziennika budowy. Zawiadomienie dokonane winno być

na piśmie, a termin biegnie od dnia, w którym Zamawiający potwierdził fakt doręczenia

zawiadomienia. Na tej podstawie Zamawiający wyznacza dzień i godzinę odbioru.

6.Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął

gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, stwierdzenia wad lub nie

wywiązania się z obowiązków, o których mowa w niniejszej Umowie, Zamawiający może

odmówić odbioru.

7.Jeżeli odbiór nie został dokonany z winy Zamawiającego w terminie ustalonym w ust. 4

niniejszego paragrafu, mimo prawidłowego zawiadomienia o gotowości do odbioru przez

Wykonawcę, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce z wykonaniem zobowiązania

wynikającego z umowy.

8. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione

w toku odbioru.  Odbiór końcowy jest dokonany po złożeniu stosownego oświadczenia

przez Zamawiającego w protokole odbioru końcowego lub po potwierdzeniu w w/w

protokole usunięcia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.

9. Jeżeli Zamawiający, mimo osiągnięcia gotowości przedmiotu umowy do odbioru i

powiadomienia o tym fakcie przez Wykonawcę nie przystąpi do czynności związanych z

odbiorem w uzgodnionym obustronnie terminie, Wykonawca może ustalić protokolarnie

stan  przedmiotu odbioru przez powołaną do tego komisję w skład, której wejdzie inspektor

nadzoru inwestorskiego – zawiadamiając o tym Zamawiającego w  trybie wskazanym w

ust.5 niniejszego paragrafu umowy. Protokół taki stanowi podstawę do wystawienia faktury

i żądania zapłaty wynagrodzenia zgodnie z § 7 umowy.

§ 7.

Wynagrodzenie i sposób rozliczeń

- Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §2 umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe  netto zgodnie z przeprowadzonym przetargiem w wysokości. ( słownie :        zł. )  Wynagrodzenie brutto wynosi : ( słownie: złotych ).

- Rozliczenie za przedmiot umowy odbędzie się na podstawie faktury końcowej wystawioną  po zakończeniu całego zadania, dokonaniu odbioru końcowego i spisaniu protokołu odbioru końcowego.

- Strony niniejszej umowy nie mogą zmienić ceny wykonania zamówienia przedstawionej w ust. 1.

- Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonywana będzie na rachunek bankowy .

- Zapłata następuje w  terminie 21 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionych  faktur VAT  za wykonane roboty.

- Faktury muszą być potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

7.   Wykonawca ma obowiązek załączenia do faktury końcowej oświadczenia

podwykonawcy, że otrzymał mu należne wynagrodzenie.

§ 8.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1.Dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tytułem kaucji gwarancyjnej

Wykonawca wniósł zabezpieczenie w formie gwarancji ubezpieczeniowej  .

Wysokość zabezpieczenia  należytego wykonania umowy wynosi 8 % ceny brutto

podanej w § 7 ust. 1 niniejszej  umowy , co stanowi kwotę: zł.( słownie:    ).

2.Zmiany formy kaucji gwarancyjnej mogą być dokonywane z zachowaniem ciągłości

i bez zmniejszenia wysokości.

3. Zwrot zabezpieczenia odpowiadający 70 % wniesionej kaucji gwarancji nastąpi w

terminie 30 dni od dnia wykonania i uznania za należyte wykonanie przedmiotu

umowy bez zastrzeżeń.

4. Pozostałe 30 % zostanie zwrócone w terminie nie później niż w 15 dniu po upływie

okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

§ 9.

Rękojmia za wady fizyczne

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady fizyczne stanowiące przedmiot umowy.

- Wykonawca zgodnie z postanowieniami art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r Kodeks Cywilny ( Dz.U. Nr 16,poz. 93z późn. zmianami) zwanej dalej "Kodeks Cywilny" udziela Zamawiającemu rękojmi za wady fizyczne wykonanych robót na okres minimum 36 m-cy., której bieg rozpoczyna się od daty podpisania odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany

przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze

względu na cel określony w umowie lub wynikający z przeznaczenia rzeczy, albo

jeżeli wykonany przedmiot umowy nie ma właściwości, które zgodnie z

dokumentacją robót posiadać powinien lub został wydany w stanie niezupełnym.

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu

umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe

po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w wykonanym przedmiocie umowy w chwili

odbioru.

- Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady

fizyczne, które powstały wskutek wykonania przedmiotu umowy według wskazówek

Zamawiającego. Uwolnienie się od odpowiedzialności następuje, jeżeli Wykonawca

uprzedzi Zamawiającego o grożącym niebezpieczeństwie wad lub, jeżeli mimo

dołożenia należytej staranności nie mógł stwierdzić niewłaściwości otrzymanych

wskazówek.

- Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady powstałe wskutek wad rozwiązań, których wprowadzenia zażądał oraz za wady wykonanego przedmiotu umowy powstałe wskutek dostarczonego przez siebie projektu lub rozwiązania technicznego.

- W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia wady nadającej się do

usunięcia Zamawiający może:

7.1  odmówić odbioru do czasu usunięcia wady,

7.2  dokonać odbioru i żądać usunięcia wady wyznaczając odpowiedni termin.

- W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, co do stwierdzonej przy

odbiorze wady nadającej się do usunięcia lub stwierdzenia takiej wady w okresie

rękojmi Zamawiający może:

8.1.żądać usunięcia wady wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin,

8.2 żądać zapłaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkód i do

utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.

9.  Na zainstalowane urządzenia techniczne obowiązuje gwarancja producenta.

§ 10.

# Zmiana umowy

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na

piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie

mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamówień

publicznych.

§ 11.

Odstąpienie od umowy

Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego stronom

przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

  - w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

  - zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy wykonawcy,

  - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku wykonawcy,

  - wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania zamawiającego złożonego na piśmie,

  - wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż jeden miesiąc.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, a w szczególności jeżeli:

  - zamawiający nie wywiązuję się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie trzech miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej umowie,

  - zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru robót,

  - zamawiający zawiadomi wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio

nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań

wobec wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy wykonawcę oraz zamawiającego obciążają

następujące obowiązki szczegółowe:

  - w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy wykonawca przy udziale

zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, wg stanu na dzień odstąpienia,

  - wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym

na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

  - wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie

mogą być wykorzystane przez wykonawcę do realizacji innych robót, nieobjętych

niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych

od niego,

  - wykonawca zgłosi do dokonania przez zamawiającego odbioru robót przerwanych

oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn,

za które wykonawca nie odpowiada,

  - wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy

urządzenia przez niego dostarczone lub wniesione.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które wykonawca nie

ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest do:

  - dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty,

które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

  - odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w pkt.4.3 po cenach

zakupu ( faktura zakupu ) ,

  - rozliczenia się z wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów

budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i

uzbrojeniem terenu budowy, chyba że wykonawca wyrazi zgodę na przyjęcie tych

obiektów i urządzeń,

5.4 przyjęcia od wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 12.

Kary umowne

Strony ustalają, że formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów:

1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za opóźnienie w ukończeniu przedmiotu umowy, jak również za opóźnienie w usunięciu wady stwierdzonej przy odbiorze końcowym robót, w przypadku dokonania odbioru, a także w okresie gwarancji - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia. Zapłata kary umownej może nastąpić, według uznania Zamawiającego, poprzez potrącenie jej z wynagrodzeniem Wykonawcy.

  - za odstąpienie od umowy nie spowodowane winą Zamawiającego w wysokości nie większej niż 20% wartości wynagrodzenia Wykonawcy.

2.Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić

odszkodowania uzupełniającego.

3.Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy

rozpoczęty dzień opóźnienia staje się wymagalne:

3.1 za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu,

3.2 za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w każdym z tych dni.

4.Zmawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady

nieusunięte w terminie ustalonym w § 9 umowy. Zamawiający ma obowiązek

uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia wad.

Zastępcze usunięcie wady nie zwalnia z obowiązku zapłaty kar umownych, które

naliczane są do momentu zastępczego usunięcia wady.

5.W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego nie spowodowanego winą

Wykonawcy zapłaci on Wykonawcy karę umowną w wysokości określonej w ust. 1

pkt.1.2.

6.  W przypadku zwłoki w zapłacie faktur Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia

odsetek ustawowych.

§ 13.

Siła wyższa

1.	Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło wskutek siły wyższej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

2.	Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły wyższej zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę na piśmie, bez zbędnej zwłoki, o jej zajściu i ustaniu.

3..Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na nią.

§ 14.

Ubezpieczenia

- Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu

prowadzonej działalności gospodarczej na okres realizacji przedmiotu umowy oraz gwarancji i rękojmi.

2.  Wykonawca w każdym przypadku zobowiązany jest przedłożyć uwierzytelnioną kopię

aktualnej polisy ubezpieczeniowej.

§ 15.

# Postanowienia końcowe

1. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności,

przysługującej mu z tytułu realizacji Umowy na osoby trzecie.

2.	Wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie doręczone (z zastrzeżeniami w niej zawartymi), jeżeli zostały przesłane za zwrotnym potwierdzeniem przez drugą Stronę odbioru, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego doręczenia pod następujący adres:

Zamawiający:

Gmina Czarnożyły

98-310 Czarnożyły     NIP 832 196 72 47  Urząd Skarbowy w Wieluniu

Wykonawca:

2.1 Każda ze Stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie     swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenie dokonane

na ostatnio wskazany adres będą uważane za skuteczne.

3  Nagłówki paragrafów nie stanowią treści umowy i nie będą brane pod uwagę przy jej interpretacji.

4.  Integralną część umowy stanowi oferta Wykonawcy.

- Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli rokowania, o 	których mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla  siedziby Zamawiającego.

6.	Przedstawicielami Stron są:

- Zamawiającego:

6.1 Przedstawiciel ogólny:

a)	Wykonawcy:

6.2 Kierownik budowy: .

7.  Zamawiający oświadcza, że powołany przez niego inspektor nadzoru będzie działał w granicach otrzymanego pełnomocnictwa, o zakresie którego powiadomi wykonawcę pisemnie.

8.  Umowę sporządzono w  4 (czterech) jednakowo brzmiących egzemplarzach po 2 ( dwa ) egzemplarze dla każdej ze stron.

WYKONAWCA								ZAMAWIAJĄCY